Analisis Tecnico del Backend

Econexus Backend - Spring Boot, API REST, seguridad, persistencia y backlog

| Fecha de revision | 2026-05-29 |
| --- | --- |
| Repositorio | Econexus-Backend |
| Rama objetivo | develop |
| Tipo de documento | Analisis tecnico separado |

Fecha de revision: 2026-05-29

Repositorio: Econexus-Backend

Rama objetivo: develop

# 1. Resumen ejecutivo

El backend de Econexus esta construido con Spring Boot, Java 17, JPA y MySQL. Tiene una base arquitectonica correcta: controladores REST, servicios, repositorios, DTOs, mappers, entidades, enums, configuraciones y manejo global de excepciones.

El problema principal es la brecha entre lo documentado y lo implementado. El README declara JWT, RBAC, usuarios, dashboard, busqueda global y endpoints completos; el codigo actual implementa parte de los CRUDs, pero la seguridad real no esta activa y varios modulos prometidos no existen.

Veredicto: buena base backend para crecer, pero aun no esta listo como API productiva ni como backend completo del sistema.

# 2. Stack y estructura

| Area | Tecnologia / Evidencia |
| --- | --- |
| Framework | Spring Boot 3.2.5 |
| Lenguaje | Java 17 |
| Persistencia | Spring Data JPA + Hibernate |
| Base de datos | MySQL |
| Documentacion | SpringDoc OpenAPI / Swagger |
| Seguridad declarada | Spring Security + JWT |
| Seguridad efectiva | permitAll en todas las rutas |
| Build | Maven Wrapper presente, pero falla en este entorno |

Estructura revisada:

controller/api: endpoints REST.

service y service/impl: logica de negocio.

repository: repositorios JPA.

model/entity: entidades.

model/enums: enums de negocio.

dto/request y dto/response: contratos de entrada/salida.

mapper: conversion Entity/DTO.

exception: excepciones y handler global.

config: CORS, Swagger y Security.

# 3. Arquitectura actual

La arquitectura por capas esta bien planteada. La principal deficiencia esta en seguridad, completitud funcional, pruebas y operacion.

# 4. Hallazgos positivos

Separacion clara de responsabilidades.

Uso de DTOs para no exponer entidades directamente.

Uso de @Valid en controladores.

GlobalExceptionHandler centraliza errores.

Uso de @Transactional en servicios.

Repositorios JPA simples y mantenibles.

Modelo relacional alineado al dominio de saneamiento ambiental.

Proveedores, ordenes y reportes tienen CRUD o flujo cercano a completo.

Swagger esta configurado y preparado para bearer auth.

# 5. Hallazgos criticos

## P0 - Seguridad desactivada

SecurityConfig contiene:

Impacto: todos los endpoints son publicos. Esto contradice los requerimientos de JWT, roles y permisos.

## P0 - JWT no implementado

El pom.xml incluye dependencias jjwt, pero no se encontraron:

AuthController;

JwtTokenProvider;

filtro JWT;

CustomUserDetailsService;

endpoint /api/auth/login;

validacion de token por request.

Impacto: las historias de autenticacion y seguridad no estan cerradas.

## P0 - Usuarios backend no implementados

El SQL define tabla usuarios, pero no existe entidad Usuario, repositorio, servicio ni controlador.

Impacto: no hay alta/baja de usuarios real, no hay BCrypt y no hay RBAC persistente.

## P1 - CRUDs incompletos frente al README

| Modulo | Estado real observado |
| --- | --- |
| Clientes | Listar, crear, buscar. Faltan editar/eliminar |
| Proveedores | CRUD completo con baja logica |
| Tipos de servicio | Listar, crear. Faltan editar/eliminar |
| Ordenes de servicio | Listar, crear, editar, anular |
| Reportes | CRUD completo |
| Normativas | Listar vigentes, crear. Faltan editar/eliminar |
| Usuarios | No implementado |
| Dashboard | No implementado |
| Busqueda global | No implementado |

## P1 - Contratos no alineados con README/frontend

El README documenta /api/ordenes, pero el controlador expone /api/ordenes-servicio.

Impacto: riesgo de errores de integracion cuando el frontend empiece a consumir la API.

## P1 - Maven Wrapper roto

./mvnw.cmd test falla con:

Ademas, mvn no esta instalado en PATH.

Impacto: no se pudo validar compilacion/pruebas backend desde este entorno.

## P1 - Sin pruebas significativas

Existe estructura src/test, pero no se evidencian pruebas utiles para controllers, services o repositorios.

Impacto: cada cambio de API o persistencia tiene riesgo alto de regresion.

## P2 - Configuracion de desarrollo en application.yml

Se observo:

ddl-auto: update

show-sql: true

secreto JWT por defecto

Impacto: aceptable para desarrollo, riesgoso si se despliega sin perfiles productivos.

## P2 - Generacion de numero de orden vulnerable a concurrencia

La orden se genera leyendo maximo consecutivo y sumando uno en memoria. Dos requests simultaneas podrian producir el mismo numero.

Impacto: error intermitente por unique constraint.

# 6. Analisis por capa

## Controllers

Son simples y legibles. Falta aplicar seguridad declarativa por rol y completar endpoints pendientes. Se recomienda versionar API con /api/v1.

## Services

La logica esta bien ubicada. Hay validaciones importantes, como duplicados en proveedores/tipos/normativas. Falta homogenizar validaciones en clientes y fortalecer reglas de negocio transversales.

## Repositories

Correctos para el alcance actual. A futuro conviene agregar consultas agregadas para dashboard y busqueda global.

## DTOs y mappers

Buen patron de desacoplamiento. Se recomienda estandarizar naming: evitar mezclar snake_case en DTO Java si el contrato JSON puede resolverse con @JsonProperty.

## Entidades y base de datos

El modelo SQL tiene sentido. Falta incorporar Usuario al modelo Java y migraciones versionadas.

## Excepciones

El handler central es positivo. Debe evitar exponer mensajes internos en 500:

# 7. Trazabilidad backend vs backlog

| Historia / Area | Estado inferido |
| --- | --- |
| Configuracion Spring Boot/JPA/Swagger/CORS | Parcial a completa |
| Clientes listar/crear/buscar | Parcialmente completo |
| Clientes editar/eliminar | Pendiente |
| Proveedores CRUD | Parcialmente completo |
| Tipos servicio CRUD completo | Parcial |
| Ordenes servicio | Parcialmente completo |
| Reportes CRUD | Parcialmente completo |
| Normativas CRUD completo | Parcial |
| Usuarios CRUD | Pendiente |
| Login JWT | Pendiente |
| Validacion JWT | Pendiente |
| Proteccion por roles | Pendiente |
| Dashboard KPIs | Pendiente |
| Busqueda global | Pendiente |

# 8. Riesgos

| Prioridad | Riesgo | Impacto |
| --- | --- | --- |
| P0 | API sin autenticacion | Exposicion total de datos y operaciones |
| P0 | Usuarios/JWT inexistentes | No se cumple seguridad documentada |
| P1 | CRUDs incompletos | Frontend no podra integrarse completamente |
| P1 | Wrapper Maven roto | No hay verificacion confiable de build |
| P1 | Sin tests | Regresiones probables |
| P2 | ddl-auto:update | Cambios de esquema sin control |
| P2 | Consecutivo de orden en memoria | Colisiones bajo concurrencia |

# 9. Recomendaciones

## Corto plazo

Reparar Maven Wrapper.

Agregar entidad Usuario y repositorio.

Implementar BCrypt.

Implementar login JWT.

Reemplazar permitAll por reglas reales.

Completar endpoints faltantes de clientes, tipos y normativas.

## Mediano plazo

Implementar dashboard backend.

Implementar busqueda global.

Alinear rutas con README/frontend.

Agregar tests unitarios de services.

Agregar @WebMvcTest para controllers.

Agregar migraciones Flyway o Liquibase.

## Largo plazo

Versionar API con /api/v1.

Separar perfiles dev, test, prod.

Agregar Testcontainers o perfil H2 para integracion.

Agregar CI/CD con test, package y analisis estatico.

Incorporar auditoria basica para operaciones sensibles.

# 10. Roadmap sugerido

| Semana | Objetivo | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Build y seguridad base | Maven Wrapper reparado, Usuario, BCrypt, login |
| 2 | JWT/RBAC | Filtro JWT, roles por endpoint, Swagger protegido |
| 3 | CRUDs faltantes | Clientes, tipos y normativas completos |
| 4 | Integracion funcional | Dashboard, busqueda global, contratos estables |
| 5 | Calidad productiva | Tests, migraciones, perfiles y CI |

# 11. Criterios para considerar listo el backend

mvn test o ./mvnw test ejecuta correctamente.

No existe permitAll global.

Login JWT implementado y probado.

Passwords hasheados con BCrypt.

Endpoints protegidos por rol.

CRUDs documentados en README existen realmente.

Dashboard y busqueda global implementados si siguen en alcance.

application-prod.yml no usa ddl-auto:update ni show-sql:true.

Swagger refleja el contrato real.

Hay pruebas para servicios y controladores principales.

# 12. Conclusion

El backend de Econexus tiene una estructura profesional para una API REST por capas, pero necesita cerrar seguridad, usuarios, pruebas y completitud funcional. La prioridad debe ser convertir la base actual en una API confiable, protegida y consumible por el frontend, antes de expandir nuevas funcionalidades.